Q3 智能客服项目复盘报告

本文档来自不同团队协作编辑，存在标题颜色、字体、表格和列表样式不统一的问题。

一、项目背景

项目从 4 月启动，目标是把客服首响时间压缩到 30 秒以内，并把转人工率降低 15%。

参考链接：https://example.com/q3-project-dashboard

1.1 项目进展

- 完成 12 个高频业务场景梳理

- 灰度覆盖 3 条客服队列

- 待补充离线评测样本和 知识库回流机制（红色字体来自未知字符样式）

提醒：以下表格使用了 LegacyAlertBox 样式，应被规整成模板正文。

| 工作项 | 当前负责人 | 风险 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 意图识别 | 算法组 | 样本覆盖不足 | 补充 200 条边界样本 |
| 工单流转 | 平台组 | 权限配置不一致 | 统一角色模板 |
| 上线验收 | QA | 回归窗口紧张 | 提前冻结测试范围 |

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 首响时间 | 28s |
| 转人工率 | 12% |

管理层备注：重点关注上线后一周的转人工率和用户满意度变化。